ACTA COMISION CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES

2º ENCUENTRO BINACIONAL DE TURISMO – OCTUBRE 2009

- Habilitación Paso Puelo (El Bolsón)

Generar la conectividad vehicular, con un estándar turístico. En corto plazo, con conectividad bimodal terrestre – lacustre.

Argentina:

- Faltan por construir 14 Km., más un puente.

- Solicitar a los actores que gestionan y financian los proyectos que puedan asistir al próximo taller, de manera que se coordinen estrategias con los homólogos chilenos (Ministro de Obras Publicas Chubut, Intendentes Parques Nacionales – SEREMI Obras Publicas Region de Los Lagos)

- Solicitar incluir en tabla del próximo Comité de Integración

Chile:

- En construcción, en un plazo de 5 años hasta Lago Inferior. Falta estudio de construcción camino por Lago Inferior.

- Mantener la decisión de generar la conectividad terrestre hacia el Paso Puelo.

- Construcción Camino Terrestre Puerto Montt - Chaitén

Largo Plazo: Generar la conectividad vial terrestre completa entre Puerto Montt y Chaitén

- Implica construir dos tramos de camino entre Pichanco – Leptepú y Fiordo Largo – Caleta Gonzalo, con un alto costo de inversión, en etapa de prefactibilidad.

Corto Plazo: Generar la conectividad bimodal terrestre marítima

- Con barcazas en tramos sin camino, a través de contrato plurianual, que garantiza frecuencia, tarifa y nivel de servicio.

- Mejoras en tramo Caleta Gonzalo Chaitén (afectado por emergencia Volcán Chaitén), en estudio alternativas de trazado, incluyendo el camino costero.

- Mejoramiento Camino Trevelin – Paso Futaleufú

Se establece la necesidad de mejorar el estándar del camino internacional entre Trevelin y el Paso Futaleufú.

Se debe plantear este requerimiento a las autoridades nacionales y provinciales que pueden generar el financiamiento de estas iniciativas.

Incluir esta necesidad en el próximo Comité de Integración.

- Integrar Control Fronterizo

En particular, en el Paso Río Encuentro - Palena, en 2011 deberían estar construidos los nuevos puestos fronterizos en ambos países. Esto facilitaría la integración del control fronterizo. Realizar las gestiones necesarias para aquello.